Plano de Teste - Sistema de Reserva de Salas

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Reserva de Salas, que tem como objetivo permitir que professores e a coordenação reservem, alterem e cancelem salas para as turmas de forma segura e eficiente, respeitando a capacidade e os recursos de cada sala, os conflitos de horário, os períodos de manutenção, os horários permitidos e o perfil de cada usuário. O objetivo deste plano é garantir a qualidade e confiabilidade do software antes do lançamento.

2. Objetivos

Os objetivos do teste são:

- Verificar se todas as funcionalidades do sistema de reserva de salas (RF-01 a RF-08) estão implementadas corretamente.

- Validar se o sistema atende aos requisitos funcionais e não funcionais (RNF-01 a RNF-03) especificados.

- Garantir que os riscos críticos (dupla ocupação, capacidade insegura, alteração sem autorização e falha de notificação) estejam cobertos por testes e mitigados.

- Identificar e corrigir defeitos encontrados durante o teste.

3. Escopo

O teste abrangerá todas as funcionalidades principais do Sistema de Reserva de Salas, incluindo:

- Reserva de sala disponível para turma compatível (RF-01).

- Impedimento de sobreposição de reservas na mesma sala (RF-02).

- Impedimento de reserva para turma maior que a capacidade da sala (RF-03).

- Bloqueio de sala em manutenção (RF-04).

- Reservas somente entre 07h30 e 22h30 (RF-05).

- Alteração de reserva de outro professor somente pela coordenação (RF-06).

- Cancelamento de reserva com liberação do horário e registro no histórico (RF-07).

- Notificação em caso de alteração ou cancelamento de reserva (RF-08).

- Tempo de resposta da busca de até 2 segundos (RNF-01).

- Trilha de auditoria das operações (RNF-02).

- Acesso limitado às unidades autorizadas (RNF-03).

Premissas adotadas neste plano:

- Os limites são inclusivos: turma com quantidade de alunos igual à capacidade da sala é permitida; reservas podem iniciar às 07h30 e terminar às 22h30; reservas consecutivas (fim de uma igual ao início da outra) não configuram sobreposição.

- Turma compatível (RF-01) é aquela cujo tamanho cabe na capacidade da sala e cujos recursos exigidos (ex.: computadores) a sala possui.

- A restrição de RF-06 aplica-se tanto à alteração quanto ao cancelamento de reservas de outro professor.

- Os perfis considerados são Professor e Coordenação, e a notificação de RF-08 é enviada ao responsável pela reserva.

4. Estratégia de Teste

A estratégia de teste incluirá:

- Testes unitários realizados pelos desenvolvedores para verificar individualmente as regras de negócio (sobreposição, capacidade, manutenção, horário permitido e permissões por perfil).

- Testes de integração para garantir que a reserva, as notificações, o histórico e a trilha de auditoria funcionem em conjunto.

- Testes de sistema para verificar o funcionamento do sistema como um todo, nos fluxos de buscar, reservar, alterar e cancelar, por perfil de usuário e por unidade.

- Testes não funcionais de desempenho da busca (RNF-01), auditoria (RNF-02) e controle de acesso por unidade (RNF-03).

- Testes de aceitação realizados pelos usuários finais (professores e coordenação) para validar o sistema em um ambiente de produção simulado.

- Priorização baseada em risco, com foco em dupla ocupação, capacidade insegura, alteração sem autorização e falha de notificação, usando análise de valor limite e testes de concorrência.

5. Casos de Teste

Serão criados casos de teste para cada requisito do sistema, abrangendo cenários positivos e negativos, bem como casos de teste de limite e estresse. Os casos de teste completos estão descritos no documento "Caso de Teste - Sistema de Reserva de Salas".

Cobertura dos casos de teste:

- CT-01 - Reserva de sala disponível para turma compatível (RF-01).

- CT-02 - Impedimento de sobreposição na mesma sala (RF-02).

- CT-03 - Impedimento de turma maior que a capacidade (RF-03).

- CT-04 - Bloqueio de sala em manutenção (RF-04).

- CT-05 - Reservas entre 07h30 e 22h30 (RF-05).

- CT-06 - Alteração de reserva de outro professor somente pela coordenação (RF-06).

- CT-07 - Cancelamento com liberação do horário e registro de histórico (RF-07).

- CT-08 - Notificação de alteração ou cancelamento (RF-08).

- CT-09 - Tempo de resposta da busca (RNF-01).

- CT-10 - Trilha de auditoria das operações (RNF-02).

- CT-11 - Acesso limitado às unidades autorizadas (RNF-03).

Exemplo de Caso de Teste:

Caso de Teste 1 - Reservar Sala

- Descrição: Verificar se é possível reservar uma sala disponível para uma turma compatível.

- Pré-condições: O usuário está logado no sistema com perfil de Professor, e a sala está disponível e possui capacidade compatível com a turma.

- Passos:

1. Acessar a página de reserva de salas.

2. Pesquisar salas informando unidade, data, horário e turma.

3. Selecionar a sala desejada e confirmar o responsável pela reserva.

4. Clicar no botão "Reservar".

- Resultado Esperado: A reserva é criada com data, horário, turma e responsável, e é exibida na lista de reservas do usuário, e o horário passa a constar como ocupado na sala.

6. Ambiente de Teste

O teste será realizado em um ambiente de teste dedicado, replicando o ambiente de produção o mais próximo possível, incluindo o serviço de notificações (com possibilidade de simular falhas), o cadastro de mais de uma unidade e os navegadores e dispositivos suportados.

7. Recursos

- Equipe de Teste: 2 testadores.

- Ambiente de Teste: Servidor dedicado com configuração similar ao ambiente de produção.

- Dados de Teste: Conjunto de dados de teste representativos serão criados para simular cenários reais, incluindo salas com capacidades e recursos diferentes, sala em manutenção, usuários dos perfis Professor e Coordenação em unidades distintas e turmas com quantidade de alunos abaixo, igual e acima da capacidade das salas.

8. Cronograma

O teste será realizado ao longo de 2 semanas, conforme o seguinte cronograma:

- Testes unitários: 1ª semana.

- Testes de integração: 1ª semana.

- Testes de sistema: 2ª semana.

- Testes não funcionais (desempenho, auditoria e acesso por unidade): 2ª semana.

- Testes de aceitação: 2ª semana.

9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aceito quando:

- Todos os casos de teste forem executados e passarem com sucesso.

- Todos os defeitos críticos e importantes forem corrigidos e verificados.

- Nenhum defeito aberto estiver relacionado aos riscos críticos (dupla ocupação, capacidade insegura, alteração sem autorização e falha de notificação).

- A busca responder em até 2 segundos em todos os cenários de desempenho definidos.

10. Riscos

- Atrasos no desenvolvimento podem afetar o cronograma de teste.

- Possíveis problemas de compatibilidade com navegadores e dispositivos.

Riscos críticos do produto (prioridade máxima de teste):

- Dupla ocupação de sala, inclusive em reservas simultâneas: coberto por CT-02 (RF-02).

- Capacidade insegura, com turma maior que a capacidade da sala, inclusive após alteração de reserva: coberto por CT-03 (RF-03).

- Alteração sem autorização de reserva de outro professor: coberto por CT-06 (RF-06) e CT-11 (RNF-03).

- Falha de notificação em alteração ou cancelamento: coberto por CT-08 (RF-08).

11. Responsabilidades

- A equipe de desenvolvimento será responsável por corrigir defeitos encontrados durante o teste.

- A equipe de teste será responsável por executar os casos de teste e relatar os resultados.

12. Comunicação

Relatórios de teste serão gerados regularmente e compartilhados com a equipe de desenvolvimento e gerência para acompanhamento e tomada de decisões, com destaque para o status dos casos de teste ligados aos riscos críticos.

13. Aprovação

Este plano de teste será revisado e aprovado pela equipe de desenvolvimento antes do início do teste. Quaisquer alterações subsequentes serão comunicadas e aprovadas pelas partes interessadas relevantes.

14. Considerações Finais

Este plano de teste é um guia para o processo de teste do Sistema de Reserva de Salas. O objetivo é garantir que o software atenda aos requisitos e seja lançado com alta qualidade e confiabilidade.